# Proyecto FERREMAS - Detalle de Roles y Cronograma de Actividades

Este documento presenta de forma detallada los roles de cada integrante del equipo de trabajo del proyecto FERREMAS, así como el cronograma de actividades realizado entre marzo y mayo del año 2025.

## 1. Roles del equipo

| Integrante | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Hardy Vega | Tester / Documentador | Validación de endpoints con Swagger, documentación técnica, cronograma y plan de pruebas. |
| Paloma Tamayo | DB Architect / Analista | Diseño y creación de la base de datos MySQL, validación de estructuras y procedimientos SQL. |
| Cristian Solis | Backend Developer / API | Estructura del backend, conexión a MySQL, implementación del comparador de precios con API de Mercado Libre. |

## 2. Cronograma de Actividades (Marzo a Mayo 2025)

| Fase | Tarea | Responsable | Duración (días) | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación | Análisis del caso FERREMAS y planificación | Todo el equipo | 2 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |
| Base de Datos | Diseño del modelo y creación de la base de datos | Paloma Tamayo | 10 | 2025-03-12 | 2025-03-21 |
| Backend | Estructura base y conexión BD | Cristian Solis | 14 | 2025-03-24 | 2025-04-06 |
| Backend | Controladores y lógica de negocio | Cristian Solis | 20 | 2025-04-07 | 2025-04-26 |
| Testing | Pruebas de endpoints con Swagger | Hardy Vega | 10 | 2025-04-28 | 2025-05-07 |
| API Comparador | API de Mercado Libre y comparación de precios | Cristian Solis | 10 | 2025-05-08 | 2025-05-17 |
| Documentación | Redacción técnica y plan de pruebas | Hardy Vega | 10 | 2025-05-18 | 2025-05-27 |